Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.12.2024 | № | 4787 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Боровичского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150:

1.1 Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет, федеральный | бюджет муниципального района | внебюджет-ные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 6218,00 | 16454,34645 | - | 22672,34645 |  |
| 2019 | 12144,00 | 13692,45957 | - | 25836,45957 |  |

рм

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12153,00 | 14237,52434 | - | 26390,52434 |  |
| 2021 | 20910,5 | 11172,87895 | - | 32083,37895 |  |
| 2022 | 18853,00 | 13954,60884 | - | 32807,60884 |  |
| 2023 | 18722,00 | 10359,63154 | - | 29081,63154 |  |
| 2024 | 20208,59074 | 14046,08987 | - | 34254,68061 |  |
| 2025 | 92611,0 | 10385,40 | - | 102996,4 |  |
| 2026 | 12611,0 | 10643,8 | - | 23254,8 |  |
| ВСЕГО | 214431,09074 | 114946,73956 | - | 329377,8303 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 26.12.2024 № 4787

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тели | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источ-ник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проект на капи-тальный ремонт дороги до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика Борович-ского муници-пального района» (далее МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 490,0 | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.2. | Разработка про-ектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через р.Быстри-ца а/д Коровки-но – Сушерёвка | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 2713,333 | 2650,63734 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Выполнение работ по разра-ботке проектно-сметной доку-ментации капи-тального ремон-та предаварий-ного железобе-тонного моста через реку Мста, расположенного по адресу: Нов-городская об-ласть, Борови-чский район, в створе участка автодороги ул.Металлистов - д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика» | 2020 -2021 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | - | - | 2973,00 | 2973,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Работы по раз-работке про-ектно-сметной документации по проектиро-ванию освеще-ния на автомо-бильной дороге общего пользо-вания местного значения протя-женностью 0,942 км от | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Бобровик до границы с го-родским поселе-нием в сторону ул.Газа в г.Боро-вичи Новгородс-кой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстри-ца а/д Коровки-но - Сушерёвка | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год |  | 1.1.1 |  |  |  | бюджет муници-пально-го района | 1343,78376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт гравий-ной дороги Лу-дилово-Вашнево | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год |  | 1.1.1 |  |  |  | бюджет муници-пального района | 1292,93383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Ремонт асфальто-бетоного покры-тия на а/д Кня-зево-Лудилово | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 годы |  | 1.1.1 |  |  |  | област-ной бюджет | 163,55328 | 147,5036 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 8,61448 | 7,7634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Ремонт грунто-вой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год |  | 1.1.1 |  |  |  | бюджет муници-пального района | 389,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5 | Ремонт асфалто-бетонного пок-рытия на а/д «Волгино-Хвой-ная» - д.Спасское | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 548,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги от моста через р.Мста до границы с го-родским посе-лением в сторо-ну ул.Газа Боро-вичского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 5901,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Ремонт гравий-ной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть – М.Вишера – Любытино – Боровичи» | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 681,66186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Ремонт асфальто-бетонного пок-рытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 |  | област-ной бюджет | 919,99672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 48,42088 | - | - | - | - | - |  | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9. | Ремонт покры-тия на деформа-ционных швах моста через р.Мста у д.Боб-ровик Борови-чского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 238,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Хоромы от автодороги Крестцы-Оку-ловка-Боровичи | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 422,78135 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 22,25165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Городок от д.Иевково, до д.Павлушково от д.Макарово | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 819,22948 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 43,11734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.12. | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Коршево от автодороги Заречная-Наль-цы-Низино, от д.Сорокино до д.Рябиновка, до д.Коремера от п.1е Мая | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 4002,96721 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 210,68249 | - | - | - | - | - | - | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.13. | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Тепецкое до д.Малый Каменник | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 1016,67114 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 53,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния от д.Бобро-вик до границы с городским поселением г.Боровичи в сторону ул.Газа | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 2225,50267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 3284,065 | 3000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.16. | Выполнение ремонтных работ на участках размыва дорожного | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 225,598 | - | - | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полотна автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения от дер.Бор до дер.Горка, до дер.Засородье от автодороги Волгино – Хвойная, до дер.Деревцово от автодороги Волгино – Хвойная Боро-вичского района Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «До-рога к дому»: до д.Елеково от автомобильной дороги "Черно-земь – Опеченс-кий Рядок - Опочно" с км 0+000 по км 1+596; | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - |  | - | 6504,7736 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - |  | - | 342,35672 | - | - | - | - | - | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Горка от д.Бор с км 0+000 по км 0+510; от д.Кураково до д.Тухун с км 0+000 по км 3+206; до д.Горлово от автомобильной дороги "Кон-чанско-Суво-ровское – Уди-но" с км 0+000 по км 0+842; до д.Барзаниха от съезда к д.Виш-ма с км 0+000 по км 1+050; до д.Иловатик от автодороги Крестцы-Оку-ловка-Боровичи с км 0+000 по км 0+380; до д.Овсянниково от д.Котово с км 0+000 по км 1+750; до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Деря-гино с км 0+000 по км 0+590; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Шестни-ково от автодо-роги Боровичи-Юрино с км 0+000 по км 0+662,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния от д.Соро-кино до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика» | 2020 – 2021 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 736,727 | 736,727 | - | - | - | - | - |
| 1.2.19. | Иные межбюд-жетные транс-ферты бюдже-там поселений из дорожного фонда муници-пального района на формирова-ние муници-пальных дорож-ных фондов поселений | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 4999,774 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.20. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения«Дорога к дому»: | МКУ «Служба заказчика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 10389, 853 | - | - | - | - | - |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Выставка от автодороги Устюжна – Валдай с км 0+026,3 по км 0+283; до д.Перхово от д.Абросимовка с км 0+000 по км 0+787; до д.Солнечное от д.Вересовка с км 0+000 по км 0+950; до д.Марьинс-кое от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно с км 0+019,3 по км 0+380; до д.Михалево от дер.Староселье с км 0+300 по км 1+715; до д.Торбасино от автодороги Горбино-Наумовское с км 0+000 по км 1+350; участок |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 546,835 | - | - | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автодороги до д.Макарово от д.Выставка с км 0+000 по км 1+560; до д.Кузово от д.Ануфриево с км 0+000 по км 1+150; от д.Золотово до д.Ровное с км 0+000 по км 0+877; до д.Башево от д.Лыткино с км 0+000 по км 1+430, до д.Лука от автодороги "Устюжна - Валдай" Боровичского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+232. Ремонт участков авто-мобильной до-роги общего пользования местного значе-ния "Устюжна - Валдай" - Плавково - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скреплева Горушка (1-ый участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+004 по км 0+030; 2-ой участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+030 по км 0+120 3-ий участок с асфальтобетон-ным покрытием с км 0+168 по км 0+231) Боровичского района Новго-родской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Овсяннико-во до границы Боровичского и Окуловского районов Новгородской области от км 0+000 до км 1+200. Ремонт автомобильной дороги общего пользования | МКУ «Служба заказчика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 3158,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 31,9 | - | - | - | - | - |

13

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного значения до д.Жаворонково от автодороги Укроево - Дерягино Боровичского района Новгородской области с км 0,00 по км 1+056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния «Дорога к дому»: «Устюж-на-Валдай» - Плавкого – Скреплева Го-рушка Борови-чского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчика» |  | 2022 год |  | 1.1.1 | област-ной бюджет | - |  | - | - | - | 13529, 75798 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - |  | - | - | - | 712, 09312 | - | - | - | - |
| 1.2.23 | Ремонт участка автомобильной дороги общего |  | МКУ «Служба заказчика» |  | 2022 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - |  | - | - | - | 431, 1829 | - | - | - | - |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пользования местного значе- ния «Дорога к дому»: «Устюж-на-Валдай» - Плавкого – Скреплева Го-рушка Борови-чского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Доро-га к дому» «Бо-ровичи – Юри-но» Боровичско-го района Нов-городской об-ласти с км0+538 по км 1+138 «Перёдки – Ка-чалово» Борови-чского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+900 | МКУ «Служба заказчика» | 2023 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 11361, 4843 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 597,9731 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 176,18705 | - | - | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.25. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Доро-га к дому» «от д.Родишкино до д.Белавино» Боровичского района Новго-родской области км.0+000 по км. 3-+290 | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3561, 31376 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 187, 43758 | - | - |
| 1.2.26. | Ремонт автомо-бильной дороги общего пользо-вания местного значения «Боро-вичи-Юрино» Боровичского района Новго-родской области | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3497, 66676 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 184, 08773 | - | - |
| 1.2.27. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Дорога к дому» | МКУ «Служба заказчика» | 2025-2026 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | 331,8685 | 331,8685 |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.28. | Ремонт дере-вянного моста, расположенного на автомо-бильной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Горбино от д.Опочно (в д.Стрелка) Боровичского района Новго-родской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год |  | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  | 599, 66870 |  |  |
| 1.2.29. | Выполнение работ по ремон-ту тротуарной части с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части моста через реку Мста, распо-ложенного по адресу: Новго-родская обл., Боровичский район, в створе участка авто-дороги ул.Ме-таллистов – д.Бобровик (в том числе | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024-2025 год |  | област-ной бюджет |  |  |  |  |  |  | - | 80000,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  | - | 808,2 |  |

17

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | услуги по строительному контролю) Боровичского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Устройство ВЛИ-0,23 кВ вдоль автомо-бильной дороги общего пользо-вания с кадаст-ровым номером 53:02:0000000:9933 Борови-чского муници-пального района |  | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет, федеральный | - | - | - | - | - | - | 1292, 59074 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 0,129260 | - | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчи-ка» |  | 2018-2024 годы | 1.2.1 | област-ной бюджет | 5134,45 | 5734,84722 | 5648,2264 | 7362,647 | 5323,24202 | 7360,5157 | 11857, 01948 | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 270,23464 | 301,83412 | 297,27528 | 387,508 | 280,17088 | 387,3959 | 624, 05369 | 331,8685 | 331,8685 |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2022 - 2026 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 6656, 98936 | 5354,0868 | 5022,91443 | 8773,463 | 9840,063 |
| 2.3. | Вырубка кустар-ника в полосе отвода на авто-дорогах общего пользования местного значе-ния Борович-ского района (оплата за 2018 год) | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018-2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 2000,00 | 405,01320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Проверка досто-верности опре-деления стои-мости сметной документации | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018-2022 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 100,0 | 150,0 | 109,0 | 200,8 | 64,16374 | 150,00 | 140,00 | - | - |
| 2.5. | Содержание автодорог обще-го пользования местного значе-ния и искусст-венных соору-жений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 427,965 | - | - | - | - | - | - | - | - |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на октябрь-декабрь 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2024 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование мостовых сооружений | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Выполнение работ по выруб-ке деревьев и кустарника на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-ния Борович-ского района | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 812,27481 | 493,801 | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 443,294 | - | - | - | - | - | - | - |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге об-щего пользова-ния местного значения до д.Павловка от границы город-ского поселения г.Боровичи | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 13,758 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге об-щего пользова-ния местного значения до д.Любони от автомобильной дороги «Кончан-ско-Суворов-ское - Удино» | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 37,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 17,892 | - | - | - | - | - | - | - |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общего пользо-вания местного значения до Любонского кладбища от автомобильной дороги «Кончан-ско-Суворов-ское - Удино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения Желез-ковского сель-ского поселения Боровичского района | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Выполнение работ по оканав-ливанию авто-мобильных дорог общего пользования местного значе-ния Борович-ского района | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2019-2021 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1312,31055 | 467,10089 | 493,387 | - | - | - | - | - |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15. | Выполнение работ по содер-жанию железо-бетонного авто-дорожного мос-та через р.Мста (с правобереж-ным подходом) у д.Бобровик и автодороги до границы с городским поселением в сторону ул.Газа | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 746,04645 | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Выполнение работ по изго-товлению, уста-новке и после-дующему де-монтажу дорож-ных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходя-щейся на ось транспортного средства» (3т) на дорогах общего пользо-вания местного значения Боро-вичского муни-ципального района | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2020- 2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 72,443 | 142,003 | - | - | - | - | - |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения Боро-вичского муни-ципального района | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2021-2025 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 4760,71895 | 5773,90884 | 3215,16009 | - | - | - |
| 2.18. | Оплата за пот-ребление электроэнергии по освещению автомобильной дороги «д.Круп-па-д.Шапкино-д.Большие Новоселицы» | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2022-2026 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 36,100 | 140,00 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2.19 | Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 182,04 | 200 | - | - |
| 2.20 | Разработка про-екта организа-ции дорожного движения на период времен-ного ограниче-ния движения транспортных средств на мост через р. Мста | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расположенного по адресу: Нов-городская обл. Боровичский р-н на территории участка а/д ул.Металлистов, г.Боровичи – д.Бобровик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Оборудование искусственной неровности в д.Скреплева Горушка в районе д.5 | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 126,78860 | - | - | - |
| 2.22. | Оформление и сопровождение госэкспертизы сметной докумен-тации в ГАУ "Госэкспертиза" Новгородской об-ласти" по объекту Устройство ВЛИ-0,23кВ с установ-кой 19 ж/б опор, со светодиодны-ми светильника-ми для освещения автодороги от д.Бобровик до границы с го-родским | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселением в сторону ул.Газа, в г.Боровичи Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Содержание авто-дорог общего пользования мест-ного значения и искусственных сооружений на них по Почино-Сокинскому и Перелучскому направлениям | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2024 год |  | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  | 6301,69473 |  |  |
| 2.24. | Установка оста-новочного пунк-та на автомо-бильной дороге общего пользо-вания местного значения "Устюжна-Вал-дай -Плавково-Скреплева Го-рушка Борови-чского района Новгородской области | МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2024 год |  | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  |  | 351,10375 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22672,34645 | 25836,45957 | 26390,52434 | 32083,37895 | 32807,60884 | 29081,63154 | 34254,68061 | 102996,4 | 23254,8 |

________________________________».