Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.03.2024 | № | 716 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог местного значения в границах

города Боровичи»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 № 145-ФЗ, постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4151:

1.1 Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Боровичи | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 28032,10 | - | 27333,15 | 55365,25 |  |

рм

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 110291,00 | - | 23685,4 | 133976,40 |  |
| 2020 | 81479,00 | 4999,774 | 27952,60486 | 114431,37886 |  |
| 2021 | 188225,3 | 150,00 | 28788,90938 | 217164,20938 |  |
| 2022 | 132298,81238 | 6793,16434 | 28597,90379 | 167689,88051 |  |
| 2023 | 81755,60 | - | 28320,81199 | 110076,41199 |  |
| 2024 | 102797,7 | - | 35816,85391 | 138614,55391 |  |
| 2025 | 11737,000 | - | 30030,680 | 41767,68 |  |
| 2026 | 11737,000 | - | 30429,890 | 42166,89 |  |
| Всего | 748353,51238 | 11942,93834 | 260956,20393 | 1021252,65465 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 11.03.2024 № 716

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектные работы по реконструкции авто-мобильной дороги по ул.Дзержинского (от ул.Коммунарной до наб.Октябрьской Революции) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 620,00 | 620,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 1007,50 | 1007,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Проектные работы по реконструкции участ-ков дорожной сети, включая тротуары на ул.Сушанской (от ул.Сушанской д.2А до ул.С.Перовской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 283,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Проектные работы по реконструкции участ-ков дорожной сети, включая тротуары на ул.Подбельского (от ул.Сельской до ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 672,50 | - | 1393,00 | 1393,00 | 1393,00 | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе проект пла-нировки территории с проектом межевания) на реконструкцию автомо-бильных дорог от съезда с моста по ул.Декабрис-тов до перекрестка с ул.С.Перовской, по ул.С.Перовской до пере-сечения с ул.А.Невского, ул.А.Невского до пово-рота на пер.Огородный города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 1782,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство авто-мобильной дороги от пер.Огородного до ул.С.Перовской г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 1704,236 | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через р.Круппа г.Боровичи и подходов к нему | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 1146,667 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по пер. Огородному | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 2000,00 | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог по ул.9 Янва-ря (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.9 Января (тротуары); ул.Л.Толстого (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Л.Толстого (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Ленинградской (от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Ленинградской (тротуары и участки дороги от | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 год | 1.1 | областной бюджет | 6122,00 | 68214,60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 323,00 | 689,992 | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Подбельского (троту-ары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова и от ул.А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Ля-дова; ул.Окуловская; ул.Коммунарной (от ул.Московской до пл.1 Мая); ул.Кропоткина-пл.Спасская-ул.Револю-ции (от ул.Ленинградс-кой до ул.К.Либкнехта); ул.Ленинградской (от ул.К.Либкнехта до пл.Привокзальной), ул.Тинская; ул.Сельская; ул.Красных Команди-ров; ул.Чернышевского; ул.Фурманова; ул.Фаде-ева; ул.Бригадная; ул.Ра-бочая; ул.Гравийная; ул.Андреева; ул.Боро-динская; ул.Лядова; ул.Московская; ул.Нек-расовская; ул.Между-речье; ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 299,30 | 300,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Ремонт переездных мостов | МКУ «ЦРН» | 2018 - 2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 314,23 | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет | - | 11994,39693 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 2200,00 | 632,11744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт участка автомобильной дороги г.Боровичи по ул.Ботанической от ул.Энгельса до ул.Гоголя | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 396,60307 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 20,88193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6. | Иные расходы (проверка смет, испытания образцов а/б покрытий, оплата госпошлины) |  |  |  | бюджет города Боровичи | 247,73 | 690,381 | 625,94886 | 448,1313 | 304,29535 | 615,57968 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7. | Ремонт участка автомо-бильной дороги по ул.Советской (от ул.Шоссейной до при-мыкания к мосту через р.Быстрица) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 9457,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 95,535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт участка автомо-бильной дороги по ул.Советской (от дома № 23 по ул.Советской до ул.Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 12452,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 125,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт тротуаров по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Дзержинского) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 199,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10. | Выполнение работ по реконструкции автомо-бильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 29685,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 299,908 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11. | Оплата кредиторской задолженности за вы-полнение работ по ре-конструкции автомо-бильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 159,198 | - | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12. | Оказание услуг по строительному контро-лю за выполнением работ по ремонту участ-ков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 762,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13. | Исполнение решения суда по ремонту автомобильной дороги по ул.С.Перовской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 1671,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт лестниц на тротуарах по ул.К.Либкнехта, Красноармейская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 73,067 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: автомобильная дорога от д.Бобровик до ул.Газа, ул.Пушкинская, ул.Металлистов, ул.9 Января, ул.Оку-ловская, ул.Ленинградс-кая, ул.Пушкинская и ул.Загородная, ул.Ком-мунарная, ул.Л.Толсто-го, ул.Кооперации, ул.Коммунистическая ул.Декабристов, пл.Труда, ул.А.Кузне-цова (с тротуарами), ул.Вельгийская (от ул.Тинской до | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 69079,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 697,9 | - | - | - | - | - | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Сельской); ремонту тротуаров по ул.А.Куз-нецова, ул.Подбельс-кого, проезду Гагарина, ул.9 Января, ул.Советс-кой, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Гончарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Ремонт участков авто-мобильных дорог обще-го пользования местного значения города Боро-вичи: ул.Транспортная, ул.В.Бианки, ул.Моло-дой Гвардии, ул.Шос-сейная, ул.Пестовская, ул.Устюженская, ул.А.Невского, ул.Трак-торная, ул.Р.Люксембург | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 5114,76844 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 269,22656 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.17. | Ремонт участков авто-мобильных дорог обще-го пользования местного значения города Боро-вичи «Дорога к дому»: ул.А.Суворова, ул.Бере-говая, ул.Связи, ул.С.Пе-ровской, ул.Гоголя, ул.Калинина, ул.Порожская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 7285,23156 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 383,47344 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.18. | Ремонт участков авто-мобильных дорог обще-го пользования местного значения города Боро-вичи «Дорога к дому»: | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 10016,26291 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 527,17193 | - | - | - | - | - |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Гоголя (от ул.Физ-культуры до ул.Советс-кой), дороги по ул.Су-шанская с выездом на ул.С.Перовской, Школьный бульвар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Ремонт участка авто-дороги общего пользо-вания местного значения в г.Боровичи: ул.Ленин-градская (от ул.Ново-селицкая до ул.А.Коко-рина), ул.Вышневолоц-кая (от ул.Ленинградс-кой до наб. 60 лет Октября), ул.А.Кокорина (от ул.Гончарной до ул.Южная), ул.Свободы (ул.Ленинградской до дома № 10 по ул.Свобо-ды), ул.Рудничная, ул.Свободы (вдоль дома № 10) г.Боровичи Новгородская область | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 8304,73709 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 437,09207 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.20. | Выполнение работ по строительству автомо-бильной дороги от пер.Огородный до ул.С.Перовской по микрорайону Мстинс-кий города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 29907,9 | 7226,90 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 302,22 | 79,20346 | - | - | - | - |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.21. | Ремонт автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения в г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 3613,32074 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.22. | Ремонт участка дорог по: ул. Л.Павлова, ул.За-городная (от ул.Транзит-ной до Школьного бульвара) | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 21274,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 214,890 | - | - | - | - | - |
| 1.2.23. | Выполнение работ по реконструкции набе-режной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боровичи» | 2021-2022 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 19222,3 | 2317,61238 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 194,2832 | 23,47349 | - | - | - | - |
| 1.2.24. | Осуществление строи-тельного контроля по реконструкции набереж-ной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боровичи» | 2021 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 415,51488 | - | - | - | - | - |
| 1.2.25. | Установка остановоч-ного павильона по ул.Ленинградская | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 300,00 | 150,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2.26. | Ремонт переездного моста | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 213,89 | - | - | - | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.27. | Ремонт участка автомо-бильных дорог по: от ул.Ржевская в направле-нии микрорайона Ком-бикормовый завод (от ул.Юго-Западная до ж/д переезда), ул.С.Перовс-кой (от ул.А.Невского до пер.Безымянный), ул.Пушкинская (от ул.Красноармейская до ул. Некрасовская), ул.Металлистов (от ул.А.Кокорина до ул.Ржевская), ул.А.Куз-нецова (от ул.Декабрис-тов до ул.Ломоносовс-кая), ул.Окуловская (от стеллы «Трактор» до границы г.Боровичи), транспортная развязка у БТСИиЭ (от ул.Ленин-градская до ул.Гончар-ная), ул.Заводская, ул.Сушанская (от ул.С.Перовской - ул.Ми-ра), мкр. 1 Раздолье (от ул.Советской до д/с | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 99500,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 1010,102 | - | - | - | - | - |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 4), пл.Володарского, ул.Ржевская, ул.Газа, ул.Вишневая (от ул.За-водской до ул.К.Либкнехта), ул.Транзитная в г.Боровичи Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28. | Ремонт участков автомо-бильных дорог общего пользования местного значения города Боро-вичи «Дорога к дому»: ул.Новоселицкая (от ул.Гончарная до ул.Ме-таллистов); ул.В.Бианки (вдоль детского сада); ул.Московская (ул.Коммунарной до ул.Пушкинской). | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 12213,2405 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 642,8025 | - | - | - | - |
| 1.2.29. | Ремонт участка автомо-бильных дорог по: Де-кабристов (от ул.А.Куз-нецова до п.Прогресс); ул.Ленинградская (от ул.Желябова до ул.К.Либкнехта); ул.Желябова (от ул.Ленинградской до наб.60 лет Октября). | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 26962,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 272,37 | - | - | - | - |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.30. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» ул.Физкультуры (от ул.Гоголя до пл.Володарского) бульвар Школьный (от дома № 13 до дома № 57) ул.Ф.Энгельса (от ул.Мира до ОГ ФПОУ Боровичкий техникум общественного питания и строительства) | МКУ «ЦРН» | 2023 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 9714,35885 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 511,28467 | - | - | - |
| 1.2.31. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» | МКУ «ЦРН» | 2025-2026 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 5868,500 | 5868,500 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | - | 308,8685 | 308,8685 |
| 1.2.32. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи ул.Рабочая (от ул.Ленин-градской до ул.Новосе-лицкой) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 7710,64115 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 405,82533 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Молодой Гвардии (от ул.Северной до О.Кошевого) ул.Свободы (от ул.Ленинградской до ул.Гончарной) ул.Комсомольская (от набережной Октябрьской Револю-ции до ул.Коммунарной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33. | Ремонт тротуаров | МКУ «ЦРН» | 2022 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 4572,56934 | - | - | - | - |
| 1.2.34. | Исполнение решения суда по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 734,5464 | - | - | - | - |
| 1.2.35. | Выполнение работ по ремонту участков авто-мобильных дорог по: ул.Ткачей; ул.А.Суво-рова (от ул.С.Перовс-кой до церкви); ул.А.Кузне- цова (от пл.1Мая до ул.Подбельского); | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 35000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 353,54 | - | - | - | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Окуловской (от железнодорожного переезда до путеп-ровода); ул.Дзержинс-кого (от ул.Боровой до ул.Гоголя); ул.Бригад-ной; ул.Подбельского до границы земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020655:3 (ориентир: вдоль д.45 до д.47 по ул.Подбельс-кого); ул.Бригадной (с км 0+415,52 по км 0+523,07); пер.Садовому; ул.Сосновой; ул.Бородинской в городском поселении город Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37. | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог по: ул.Гого-ля (от ул.Калинина до проезда Титова); ул.Эн-тузиастов; ул.Бумаж-ников; пер.Реппо (от ул.Дзержинского до проезда Гагарина); ул.Дзержинского (от ул.Коммунарной до | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 43296,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 437,40519 | - | - | - | - |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пер.Реппо); пл.Воло-дарского; ул.Майской; ул.Угольщиков; ул.Пе-сочной; ул.Парковой; ул.Боровой (перекрес-ток с ул.Дзержинско-го); ул.Заводской; участку автомобильной дороги от пересечения с ул.Сушанской вдоль дома 1В/2 до границы земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020404:1; проез-ду от ул.А.Суворова между домами 10 и 12 к ул.Ткачей между домами 11 и 9 в городском поселении город Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38. | Ремонт автомобильной дороги по пер.Мстинский | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 586,365 | - | - | - | - |
| 1.2.39. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Устинской; проезду в мкр.Ланошино-2; пер.Садовому; ул.Сосно-вой; ул.Бородинской; ул.Московской (от | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 56699,11820 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 572,73373 | - | - | - |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | набережной Октябрьской Революции до д.9); ул.Порожской (от набережной Октябрьской Революции до ул.Коммунарной); пер.Московскому; ул.9 Января (от набереж-ной Октябрьской Рево-люции до площади Екатерининской); пер.Реппо (от ул.9Янва-ря до д.3); пер.Заводскому; ул.Л.Толстого (от набережной Октябрьской Революции до ул.Коммунарной); проезду Гагарина (от набережной Октябрьской Революции до ул.Коммунарной); набережной Октябрьской революции (от д.1Б до д.2 по ул.Порожской); ул.К.Либкнехта (от ул.Вишневой до ул.Гон-чарной); мосту через реку Мсту и подходам к нему; ул.Дружинников (от д.11до ул.Боровичской); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Энтузиастов (от д.17 до д.25); пл.1 Мая; ул.Парковая (от пл.1Мая до д.25 по ул.Парковой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Ботанической (от ул.Гоголя до ул.Сушанской); ул.Подбельского (от ул.Коммунарной до ул.Гоголя); ул.Дружинников (от ул. Кооперации до д.11); ул.Международной (от ул.Южной до ул.Революции); ул.Фрунзе (от ул. А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Кооперативной (от ул. С.Перовской до ул.Потерпелицкой); ул.Гончарная (от ул.Ленинградской до ул.К.Либкнехта), включая услуги строительного контроля; ул.Совхозная, включая услуги строительного контроля, ул.А.Кокорина (от ул.Металлистов до | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 85192,700 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 1045,4 | - | - |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Ленинградской), включая услуги строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41. | Выполнение работ по ремонту участков троту-аров по: ул.Кузнецова (от ул.9Января до ул.Московской); ул.Гончарной (от ул.Международной до ул.Кропоткина); ул.Гоголя (от ул.Новой до ул.Ф.Энгельса); ул.Международной (от ул.Ленинградской до ул.Революции); по ул.Революции (от ул.Вышневолоцкой до ул.Валдайской; от ул.Желябова до пл.Спасской); ул.Парковой у д.№1 (вдоль забора МАОУ СОШ № 11); | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 7631,4818 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 77,08827 | - | - | - |
| 1.2.42. | Замена бортового камня на улично-дорожной сети по проезду Гагарина | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 150,17231 | - | - | - |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.43. | Установка бортового камня на улично-дорож-ной сети по ул.9Января | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 1200,00 | - | - | - |
| 1.2.44. | Выполнение работ по ремонту участка автомо-бильной дороги по наб. Октябрьской Революции (ориентир: от д.1Б до входа в парк 30 лет Октября) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 890,150 | - | - | - |
| 1.2.45. | Ремонт участков автомо-бильных дорог общего пользования местного значения города Боро-вичи «Дорога к дому» ул.Сушанская (от дома №15 до дома №21А), включая услуги строительного контроля | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 4449,45367 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 234,18178 | - | - |
| 1.2.46. | Ремонт участков троту-ара «Дорога к дому» ул.Сушанской (от дома №15 до дома №21А) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 1140,60252 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 60,03172 | - | - |
| 1.2.47. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по: ул. Порожской (от ул.Гоголя до ул.А.Кузнецова), включая услуги строительного контроля | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3048,64322 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 160,45492 | - | - |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | МКУ «ЦРН» | 2024 | 1.2 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 8966,30059 | 5868,500 | 5868,500 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 471,91058 | 308,8685 | 308,8685 |
| 2.2. | Содержание автомо-бильных дорог местного значения и инженерных сетей, в том числе оплата кредиторской задолженности | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 19096,22 | 16841,81463 | 20686,429 | 22299,837 | 22590,64132 | 22204,201 | 24786,23491 | 24412,943 | 24812,153 |
| 2.3. | Содержание (погрузка и транспортировка снега) с улично-дорожной сети г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.2 | областной бюджет | - | - | - | - | 5281,7595 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 277,9875 | - | - | - | - |
| 2.4. | Иные расходы, налог на имущество, судебные расходы, проверка смет | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 62,98 | 126,835 | - | - | 302,27358 | 25,16 | - | - | - |
| 2.5. | Ямочный ремонт дорог по г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 500,00 | - | - | - | 1186,365 | 1668,617 | 6558,64 | 4500 | 4500 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | 872,56326 | - | 1200,00 | - | - | - | - |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Обследование мостов и паспортизация дорог | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 177,676 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование проезжей части и деформационного шва путепровода по ул.Ржевской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 55365,25 | 133976,4 | 114431,37886 | 217164,20938 | 167689,88051 | 110076,41199 | 138614,55391 | 41767,68 | 42166,89 |

_______________________».