|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к указу Губернатора Новгородской области  от 09.01.2025 № 1 |

**ПРОГРАММА**

развития опорного населенного пункта («дорожная карта») в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»

в городе Боровичи Новгородской области

(наименование опорного населенного пункта)

| № п/п | Наименование компонента показателя | Базовое значение (2019 г.) | Базовое значение (2020-2024 г.) | Применим/ не применим | Плановый период | | | | | | Итого, темп прироста (%) | Наименование мероприятий на соответствующий год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | - | 33,99 | Применим | 3% | 4% | 5% | 7% | 8% | 10% | 6,2% | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства; вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков , разработка и утверждение проектов планировки территории с целью строительства объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в части увеличения площади земельных участков для многоквартирной жилой застройки, внесение изменений в градостроительные нормативы для многоквартирной застройки 2025 год - 10 тыс. кв.м.; 2026 год - 10 тыс. кв.м; 2027 год - 10 тыс. кв.м; 2028 год - 10 тыс. кв.м; 2029 год - 10 тыс. кв.м; 2030 год - 10 тыс. кв.м. |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 11556 | - | Применим | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 5,3% | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства; вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков , разработка и утверждение проектов планировки территории с целью строительства объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в части увеличения площади земельных участков для многоквартирной жилой застройки, внесение изменений в градостроительные нормативы для многоквартирной застройки 2025 год – 8811 кв.м.; 2026 год - 9389 кв.м.; 2027 год - 9966 кв.м.; 2028 год - 10544 кв.м.; 2029 год - 11122 кв.м.; 2030 год - 11700 кв.м. |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселен-ных из непригодного для проживания жилищного фонда | 564 | - | Применим | 33% | 35% | 36% | 42% | 50% | 56% | 42% | Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: 2025 год - 2 чел.; 2026 год - 12 чел.; 2027 год - 42 чел.; 2028 год - 87 чел.; 2029 год - 152 чел.; 2030 год - 191 чел. |
| 4. | Увеличение доли населения, для кото-рого улучшится качество предостав-ляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | 565 | 7674 | Применим | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 33,5% | 1. Проведение капитального ремонта тепло-, водоснабжения; 2. Подключение жилых домов к , тепло-, водоснабжению и водоотведению: 2025 год - 100 чел.; 2026 год - 100 чел.; 2027 год - 100 чел.; 2028 год - 100 чел.; 2029 год - 100 чел.; 2030 год - 100 чел. |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подклю-ченных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социаль-ной газификации | 3650 | 4182 | Применим | 0% | 60% | 60% | 60% | 61% | 61% | 50,3% | Подключение домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации: 2025 год - 18 ед.; 2026 год - 40 ед.; 2027 год - 40 ед.; 2028 год - 40 ед.; 2029 год - 40 ед.; 2030 год - 40 ед. |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, кото-рым обеспечена возможность широко-полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - | - | Не применим | - | - | - | - | - | - | 100% | Мероприятие выполнено на 100%. Дополнительных мер не требуется. |
| 7. | Снижение доли несанкционированных свалок отходов | 8 | 26 | Применим | 85% | 85% | 88% | 88% | 92% | 96% | 89% | Организация субботников и акций 2025 год - 3 субботника; 2026 год - 3 субботника; 2027 год - 3 субботника; 2028 год - 3 субботника; 2029 год - 3 субботника; 2030 год - 3 субботника. |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | 29 | 46 | Применим | 83% | 83% | 77% | 68% | 57% | 49% | 69% | Обновление парка подвижного состава общественного транспорта: 2025 год - 1 ед.; 2026 год - 1 ед.; 2027 год - 1 ед.; 2028 год - 1 ед.; 2029 год - 1 ед.; 2030 год - 1 ед. |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, находящейся в нормативном состоянии | 49,228 | 197,22 | Применим | 26% | 28% | 30% | 31% | 33% | 34% | 30,3% | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: 2025 год - 3 км.; 2026 год - 3 км.; 2027 год - 3 км.; 2028 год - 3 км.; 2029 год - 3 км.; 2030 год - 3 км. |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижи-мости), обновленной с базового периода | 1749,8 | - | Применим | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,00% | Строительство магазинов, административных зданий, производственных зданий, детского развлекательного центра (2027 г.): 2025 г. - 175 кв.м., 2026 г. - 175 кв.м., 2027 г. - 2812 кв.м., 2028 г. - 175 кв.м., 2029 г. - 175 кв.м., 2030 г. - 175 кв.м. |
| 11. | Увеличение доли объектов (дошколь-ного и общего) образования, находя-щихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 0 | - | Применим | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | Капитальный ремонт объектов общего образования: 2025 г. - 4 ед. |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварий-ном состоянии) | - | - | Не применим | - | - | - | - | - | - | 100% | Мероприятие выполнено на 100%. Дополнительных мер не требуется. |
| 13. | Увеличение единовременной пропуск-ной способности спортивных сооруже-ний относительно нормативной пропуск-ной способности | 4284 | 0 | Применим | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 4% | 2,8% | 1. Создание малой спортивной площадки ВФСК "ГТО": 2025 г. - 1 ед. 2. Строительство ФОК: 2027-2028 гг. - 1 ед. |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии | - | - | Не применим | - | - | - | - | - | - | 100% | Мероприятие выполнено на 100%. Дополнительных мер не требуется. |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | - | 9 | Применим | 11% | 22% | 33% | 44% | 56% | 67% | 38% | Благоустройство общественных территорий: 2025 год - 1 ед.; 2026 год - 1 ед.; 2027 год - 1 ед.; 2028 год - 1 ед.; 2029 год - 1 ед.; 2030 год - 1 ед. |
|  | ИТОГО темп прироста (%) | - | - | - | 19,82% | 24,96% | 26,07% | 26,85% | 27,93% | 31,19% | 26,14% | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_