Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.12.2017 | № 4150 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О муниципальной программе Боровичского муниципального

района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 341 Устава Боровичского муниципального района, в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Боровичского муниципального района, Администрация Боровичского муниципального района                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный      ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального                района».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района    				  Б.А. Артемьев

кн

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 15.12.2017 № 4150 (в ред. от 21.02.2018 №578, от 26.02.2018 №628, от 26.03.2018 №955, от 04.05.2018 №1444, от 29.08.2018 №2993, от 15.01.2019 №69, от 28.02.2019 №580, от 16.07.2019 №2166, от 09.09.2019 №2911, от 23.09.2019 №3132, от 07.11.2019 №3666, от 05.12.2019 №3956, от 31.12.2019 №4307, от 14.02.2020 №361, от 24.03.2020 №780, от 14.05.2020 №1177, от 18.06.2020 №1529, от 17.08.2020 №2020, от 05.02.2021 №244,от 05.04.2021 №828,от 26.08.2021 №2425, от 06.09.2021 №2533, от 14.10.2021 №2942, от 29.12.2021 №3949, от 20.01.2022 №126, от 23.01.2023 №130, от 21.07.2023 №2401, от 29.12.2023 №4390, от 29.02.2024 № 605, от 30.05.2024 №1753)

Муниципальная программа Боровичского муниципального района

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Боровичского муниципального

района»

(далее муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее комитет ЖК,ДХ,С, Т и ООС);

муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Боровичского муниципального района» (далее МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»)

2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность участков авто-мобильных дорог местного значения, на которых выпол-няется капиталь-ный ремонт и ремонт автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного зна-чения с целью до-ведения их до нор-мативных требова-ний от общей про-тяженности авто-мобильных дорог, % (показатель оп-ределен в соот-ветствии с планом мероприятий) | 1,7 | 1,06 | 2,76 | 2,78 | 2,8 | 2,9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1.1.2. | Устройство ВЛИ-0,23 кВ вдоль ав-томобильной до-роги общего поль-зования с кадаст-ровым номером 53:02:0000000:9933 Боровичского му-ниципального района % (показа-тель определен в соответствии с планом мероприятий) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения, % (показатель определен исходя из общей протяженности дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2026 годы.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджет-ные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 6218,00 | 16454,34645 | - | 22672,34645 |
| 2019 | 12144,00 | 13692,45957 | - | 25836,45957 |
| 2020 | 12153,00 | 14237,52434 | - | 26390,52434 |
| 2021 | 20910,5 | 11172,87895 | - | 32083,37895 |
| 2022 | 18853,00 | 13954,60884 | - | 32807,60884 |
| 2023 | 18722,00 | 10359,63154 | - | 29081,63154 |
| 2024 | 25848,02447 | 14046,08987 | - | 39894,11434 |
| 2025 | 12611,0 | 10385,4 | - | 22996,4 |
| 2026 | 12611,0 | 10643,8 | - | 23254,8 |
| ВСЕГО | 140070,52447 | 114946,73956 | - | 255017,26403 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района –    13,7 км;

сокращение текущих затрат на восстановление и мелкий ремонт на 2,6% по сравнению с 2016 годом.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

_________________________

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Боровичского муниципального района, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере

Основной задачей в области дорожного хозяйства остаётся содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств, а также качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Боровичского муниципального района на 01.01.2017 составляет 186,9 км.

Развитие многих ведущих отраслей специализации муниципального района: промышленности, торговли, сельского хозяйства и туризма, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство муниципального района получают сырьё и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.

Дорожное хозяйство – крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, доставка товаров и услуг; обеспечены единство экономического пространства, решение социальных задач и реализация приоритетных национальных проектов. Существенно усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики. В последние годы оживления производства и повышения доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом.

Важнейшими задачами развития экономики города и района являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с целью доведения их до нормативных требований от общей протяженности автомобильных дорог;

содержание автомобильных дорог местного значения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов;

техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий муниципальной программы.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками, и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере градостроительства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Муниципальная программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Оперативный контроль над ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет заведующий отделом ЖК,ДХ,Т и ООС, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Отдел ЖК,ДХ,Т и ООС готовит до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проект на капитальный ремонт дороги до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика Борови-чского муници-пального района» (далее МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 490,0 | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документа-ции на капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино – Сушерёвка | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 2713,333 | 2650,63734 |  | - | - | - | - | - |  | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации капи-тального ремонта предаварийного железобетонного моста через реку Мста, расположен-ного по адресу: Нов-городская область, Боровичский район, в створе участка автодороги ул.Металлистов – д.Бобровик | МКУ «Служба заказ-чика» | 2020 -2021 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 2973,00 | 2973,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровки-но - Сушерёвка | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пально-го района | 1343,78376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт гравийной дороги Лудилово-Вашнево | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 1292,93383 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на а/д Князево-Лудилово | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | 163,55328 | 147,5036 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 8,61448 | 7,7634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт грунтовой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 389,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на а/д «Волгино-Хвойная» - д.Спасское | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 548,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6. | Ремонт участка автомобильной дороги от моста через р.Мста до границы с городс-ким поселением в сторону ул.Газа Боровичского райо-на Новгородской области | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 5901,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7. | Ремонт гравийной дороги до д.Тепец-кое от а/д «Спасская Полисть – М.Више-ра – Любытино – Боровичи» | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 681,66186 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | 919,99672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 48,42088 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт покрытия на деформационных швах моста через р.Мста у д.Бобровик Боровичского райо-на Новгородской области | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 238,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10 | Ремонт автомобиль-ной дороги до д.Хо-ромы от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 422,78135 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 22,25165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11 | Ремонт автомобиль-ной дороги до д.Го-родок от д.Иевково, до д.Павлушково от д.Макарово | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 819,22948 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 43,11734 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12 | Ремонт автомобиль-ной дороги до д.Коршево от авто-дороги Заречная-Нальцы-Низино, от д.Сорокино до д.Рябиновка, до д.Коремера от п.1е Мая | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 4002,96721 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 210,68249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13 | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Тепецкое до д.Малый Каменник | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 1016,67114 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 53,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-зования местного значения от д.Бобро-вик до границы с городским поселе-нием г.Боровичи в сторону ул.Газа | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 2225,50267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 3284,065 | 3000,00 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.16 | Выполнение ремонтных работ на участках размыва дорожного полотна автомобильных до-рог общего пользо-вания местного зна-чения от дер.Бор до дер.Горка, до дер.За-сородье от автодо-роги Волгино – Хвойная, до дер.Де-ревцово от автодо-роги Волгино – Хвойная Борови-чского района Новгородской области | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 225,598 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.17 | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местно-го значения «Дорога к дому»: до д.Елеко-во от автомобильной дороги "Черноземь - Опеченский Рядок - Опочно" с км 0+000 по км 1+596; до д.Горка от д.Бор с км 0+000 по км 0+510; от д.Кураково | МКУ «Служба заказ-чика» | 2020 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | 6504,7736 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | 342,35672 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Тухун с км 0+000 по км 3+206; до д.Горлово от автомобильной дороги "Кончанско-Суворовское – Уди-но" с км 0+000 по км 0+842; до д.Барзани-ха от съезда к д.Вишма с км 0+000 по км 1+050; до д.Иловатик от автодороги Крест-цы-Окуловка-Боро-вичи с км 0+000 по км 0+380; до д.Овсянниково от д.Котово с км 0+000 по км 1+750; до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино с км 0+000 по км 0+590; до д.Шестниково от автодороги Боровичи-Юрино с км 0+000 по км0+662,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Ремонт участка ав-томобильной дороги общего пользования местного значения от д.Сорокино до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказ-чика» | 2020 – 2021 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 736,727 | 736,727 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.19 | Иные межбюджет-ные трансферты бюджетам поселе-ний из дорожного фонда муниципаль-ного района на фор-мирование муници-пальных дорожных фондов поселений | МКУ «Служба заказ-чика» | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 4999,774 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.20. | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местно-го значения «Дорога к дому»: до д.Выставка от автодороги Устюжна – Валдай с км 0+026,3 по км 0+283; до д.Перхово от д.Абросимовка с км 0+000 по км 0+787; до д.Солнечное от д.Вересовка с км 0+000 по км 0+950; до д.Марьинское от автодороги Черно-земь-Опеченский Рядок-Опочно с км 0+019,3 по км 0+380; до д.Михалево от дер.Староселье с км 0+300 по км 1+715; | МКУ «Служба заказ-чика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 10389,853 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 546,835 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Торбасино от автодороги Горбино-Наумовское с км 0+000 по км 1+350; участок автодороги до д.Макарово от д.Выставка с км 0+000 по км 1+560; до д.Кузово от д.Ануфриево с км 0+000 по км 1+150; от д.Золотово до д.Ровное с км 0+000 по км 0+877; до д.Башево от д.Лыткино с км 0+000 по км 1+430, до д.Лука от автодороги "Устюжна - Валдай" Боровичского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+232. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения "Устюжна -Валдай" - Плавково - Скреплева Горушка (1-ый участок дороги с асфальтобетонным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | покрытием с км 0+004 по км 0+030; 2-ой участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+030 по км 0+120 3-ий участок с асфальтобетонным покрытием с км 0+168 по км 0+231) Боровичского райо-на Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Боровичского и Окуловского райо-нов Новгородской области от км 0+000 до км 1+200. Ремонт автомобильной до-роги общего поль-зования местного значения до д.Жаво-ронково от автодо-роги Укроево – Де-рягино Боровичско-го района Новго-родской области с км 0,00 по км 1+056 | МКУ «Служба заказ-чика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 3158,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 31,9 | - | - | - | - | - |
| 1.2.22 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования | МКУ «Служба заказ-чика» | 2022 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | 13529,75798 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного значения «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Боровичского райо-на Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 712,09312 | - | - | - | - |
| 1.2.23 | Ремонт участка автомобильной до-роги общего пользо-вания местного зна-чения «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горуш-ка Боровичского района Новгородс-кой области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказ-чика» | 2022 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 431,1829 | - | - | - | - |
| 1.2.24 | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местно-го значения «Дорога к дому» «Боровичи - Юрино» Борови-чского района Новгородской области с км 0+538 по км 1+138 | МКУ «Служба заказ-чика» | 2023 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 11361,4843 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Перёдки – Качало-во» Боровичкого района Новгородс-кой области с км 0+000 по км 0+900 |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 597,9731 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 176,18705 | - | - | - |
| 1.2.25. | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местно-го значения «Дорога к дому» «от д.Ро-дишкино до д.Бела-вино» Боровичского района Новгородс-кой области км. 0+000 по км. 3-+290 | МКУ «Служба заказ-чика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 5047,85838 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 265,67677 | - | - |
| 1.2.26. | Ремонт автомобиль-ной дороги общего пользования местно-го значения «Боро-вичи-Юрино» Боро-вичского района Новгородской области | МКУ «Служба заказ-чика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3762,95507 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 198,05028 | - | - |
| 1.2.27 | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местно-го значения «Дорога к дому» | МКУ «Служба заказ-чика» | 2025-2026 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | 331,8685 | 331,8685 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Работы по разработке проектно-сметной документации по проектированию освещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения протяженностью 0,942 км от д.Бобровик до границы с городским поселением в сторону ул. Газа в г.Боровичи Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 196,000 | - | - |
| 1.3.2 | Устройство ВЛИ-0,23 кВ вдоль ав-томобильной до-роги общего пользования с кадастровым номером 53:02:0000000:9933 Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет, федеральный | - | - | - | - | - | - | 6932,02447 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 0,69321 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018-2024 годы | 1.2.1 | област-ной бюджет | 5134,45 | 5734,84722 | 5648,2264 | 7362,647 | 5323,24202 | 7360,5157 | 10105,18655 | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 270,23464 | 301,83412 | 297,27528 | 387,508 | 280,17088 | 387,3959 | 531,85195 | 331,8685 | 331,8685 |
| 2.2. | Содержание авто-мобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказ-чика» | 2022 - 2026 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 6656,98936 | 5354,0868 | 12713,81766 | 9581,663 | 9840,063 |
| 2.3. | Вырубка кустарника в полосе отвода на автодорогах общего пользования местно-го значения Борови-чского района (оплата за 2018 год) | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018-2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 2000,00 | 405,01320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Проверка достовер-ности определения стоимости сметной документации | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018-2022 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 100,0 | 150,0 | 109,0 | 200,8 | 64,16374 | 150,00 | - | - | - |
| 2.5. | Содержание автодо-рог общего пользо-вания местного зна-чения и искусствен-ных сооружений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям | МКУ «Служба заказ-чика» | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 427,965 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на октябрь-декабрь 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019-2024 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование мостовых сооружений | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарника на автомобильных до-рогах общего поль-зования местного значения Борови-чского района | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019-2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 812,27481 | 493,801 | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Выполнение работ по вырубке кустар-ника в полосе отво-да на автомобиль-ной дороге общего пользования мест-ного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 443,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Выполнение работ по вырубке кустар-ника в полосе отво-да на автомобиль-ной дороге общего | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 13,758 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пользования мест-ного значения до д.Павловка от гра-ницы городского поселения г.Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Выполнение работ по вырубке кустар-ника в полосе отво-да на автомобиль-ной дороге общего пользования мест-ного значения до д.Любони от авто-мобильной дороги «Кончанско-Суво-ровское - Удино» | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 37,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Выполнение работ по вырубке кустар-ника в полосе отво-да на автомобиль-ной дороге общего пользования местно-го значения до Лю-бонского кладбища от автомобильной дороги «Кончанско-Суворов-ское - Удино» | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 17,892 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Выполнение работ по вырубке кустар-ника в полосе отво-да на автомобильной дороге общего поль-зования местного значения Желез-ковского сельского поселения Борови-чского района | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Выполнение работ по оканавливанию автомобильных дорог общего поль-зования местного значения Борови-чского района | МКУ «Служба заказ-чика» | 2019-2021 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1312,31055 | 467,10089 | 493,387 | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Выполнение работ по содержанию железобетонного автодорожного моста через р.Мста (с правобережным подходом) у д.Боб-ровик и автодороги до границы с городским поселе-нием в сторону ул.Газа | МКУ «Служба заказ-чика» | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 746,04645 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16. | Выполнение работ по изготовлению, установке и после-дующему демонта-жу дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящей-ся на ось транспорт-ного средства» (3т) на дорогах общего пользования мест-ного значения Боро-вичского муници-пального района | МКУ «Служба заказ-чика» | 2020- 2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 72,443 | 142,003 | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования мест-ного значения Боро-вичского муници-пального района | МКУ «Служба заказ-чика» | 2021-2025 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 4760,71895 | 5773,90884 | 3215,16009 | - | - | - |
| 2.18. | Оплата за потреб-ление электроэнер-гии по освещению автомобильной дороги «д.Круппа-д.Шапкино-д.Большие Новоселицы» | МКУ «Служба заказ-чика» | 2022-2026 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 36,100 | 140,00 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2.19 | Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объекте | МКУ «Служба заказ-чика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 182,04 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Разработка проекта организации дорож-ного движения на период временного ограничения движе-ния транспортных средств на мост через р.Мста распо-ложенного по адресу: Новгородс-кая обл. Борови-чский р-н на терри-тории участка а/д ул.Металлистов, г.Боровичи – д.Бобровик | МКУ «Служба заказ-чика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2.21 | Оборудование ис-кусственной неров-ности в д.Скреплева Горушка в районе д.5 | МКУ «Служба заказ-чика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 126,78860 | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22672,34645 | 25836,45957 | 26390,52434 | 32083,37895 | 32807,60884 | 29081,63154 | 39894,11434 | 22996,4 | 23254,8 |

_____________________________»