Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.12.2017 | № 4151 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О муниципальной программе города Боровичи

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 341 Устава Боровичского муниципального района, в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Боровичи, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города             Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района     Б.А. Артемьев

кн

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 15.12.2017 № 4151 (в ред. от 09.02.2018 №398, от 02.04.2018 №1045, от 28.04.2018 №1415, от 21.05.2018 №1623, от 08.06.2018 №1881, от 26.06.2018 №2078, от 28.09.2018 №3357, от 16.11.2018 №4082, от 22.01.2019 №118, от 28.02.2019 №579, от 29.03.2019 №958, ред. 29.05.2019 №1623, от 20.08.2019 №2648, от 03.09.2019 №2838, от 11.10.2019 №3358, от 26.12.2019 №4170, от 14.02.2020 № 362, от 25.03.2020 №811, от 21.05.2020 №1271, от 14.07.2020 №1751, от 22.07.2020 №1797, от 01.09.2020 №2167, от 14.10.2020 №2609, от 25.11.2020 №3021, от 26.01.2021 №84, от 26.02.2021 №414, от 28.04.2021 №1062, от 20.05.2021 №1318, от 22.07.2021 №2015,  от 09.08.2021 №2191, от 14.09.2021 №2633, от 26.11.2021 №3421, от 03.12.2021 №3541, от 29.12.2021 №3933, от 20.01.2022 №127, от 09.02.2022 №318, от 29.03.2022 №783/1,от 04.05.2022 №1149, от 27.05.2022 №1404, от 24.08.2022 №2361, от 20.01.2023 №124, от 29.05.2023 №1747, от 08.08.2023 №2600, от 22.09.2023 №3132, от 25.10.2023 № 3488, от 29.12.2023 № 4413, от 08.02.2024 №369, от 11.03.2024 №716, от 07.06.2024 №1851)

Муниципальная программа города Боровичи

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения в границах

города Боровичи»

(далее муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее комитет ЖК,ДХ,С, Т и ООС).

2. Соисполнитель муниципальной программы:

муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований, от общей протяженности автомобильных дорог, % (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | 0,47 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Установка остановочных пунктов, включая их демонтаж % (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения, % (показатель определен исходя из общей протяженности дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2026 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Боровичи | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 28032,10 | - | 27333,15 | 55365,25 |  |
| 2019 | 110291,00 | - | 23685,4 | 133976,40 |  |
| 2020 | 81479,00 | 4999,774 | 27952,60486 | 114431,37886 |  |
| 2021 | 188225,3 | 150,00 | 28788,90938 | 217164,20938 |  |
| 2022 | 132298,81238 | 6793,16434 | 28597,90379 | 167689,88051 |  |
| 2023 | 81755,60 | - | 28320,81199 | 110076,41199 |  |
| 2024 | 131192,925 | - | 35816,85391 | 167009,77891 |  |
| 2025 | 11737,000 | - | 30030,680 | 41767,68 |  |
| 2026 | 11737,000 | - | 30429,890 | 42166,89 |  |
| Всего | 776748,73738 | 11942,93834 | 260956,20393 | 1049647,87965 | ; |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

доведение до нормативных требований автомобильных дорог местного значения, включенных в мероприятия муниципальной программы;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Боровичи;

сокращение текущих затрат на восстановление и мелкий ремонт на 2,74% по сравнению с 2016 годом.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

________________________

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Боровичи, приоритеты и цели муниципальной политики в этой сфере

Основной задачей в области дорожного хозяйства остаётся содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования города Боровичи и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи по состоянию на 01.01.2017 составляет 184,0 км, в том числе:

с твердым покрытием – 124,3 км;

с покрытием переходного типа (щебеночные, гравийные) и грунтовые –  59,7 км.

Количество мостов и путепроводов в городе – 6 единиц.

Город Боровичи имеет автобусное сообщение почти со всеми городами области, а также с Санкт-Петербургом. Главные транспортные потоки в городе концентрируются на улицах, имеющих выход на внешние автодороги. Это направления: с северо-запада на Любытинский район, с северо-востока на Хвойнинский и Мошенской районы, с запада на Окуловский район, с юга на Тверскую область.

Улицами, несущими основную транспортную нагрузку, являются:    Ленинградская, К.Либкнехта, Декабристов, С.Перовской, Окуловская, Завод-ская, Металлистов, Коммунарная, Загородная, Пушкинская, Подбельского.

Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом.

Основными недостатками сложившейся улично-дорожной сети являются: отсутствие выделенных дорог для пропуска грузового автотранспорта; недостаточная ширина проезжих частей магистральных улиц и мостов, ограничивающая их пропускную способность; слабо развитая инфраструктура транспортного обслуживания (места для парковок).

Развитие многих ведущих отраслей специализации города Боровичи и муниципального района: огнеупорной, легкой промышленности, машиностроения, торговли, сельского хозяйства и туризма, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство города Боровичи получают сырьё и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъекты Российской Федерации.

Дорожное хозяйство – крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы: конституционные права на свободу передвижения граждан, доставка товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализация приоритетных национальных проектов.

Существенно усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики. В последние годы оживления производства и повышения доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом.

Важнейшими задачами развития экономики города и района являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам области, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований;

содержание автомобильных дорог местного значения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов;

техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий муниципальной программы.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками, и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере градостроительства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III.Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2023 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района готовит до 10 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектные работы по реконструкции авто-мобильной дороги по ул.Дзержинского (от ул.Коммунарной до наб.Октябрьской Революции) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 620,00 | 620,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 1007,50 | 1007,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Проектные работы по реконструкции участ-ков дорожной сети, включая тротуары на ул.Сушанской (от ул.Сушанской д.2А до ул.С.Перовской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 283,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Проектные работы по реконструкции участ-ков дорожной сети, включая тротуары на ул.Подбельского (от ул.Сельской до ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 672,50 | - | 1393,00 | 1393,00 | 1393,00 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции (в том числе проект планировки территории с проектом межевания) на рекон-струкцию автомобиль-ных дорог от съезда с моста по ул.Декабрис-тов до перекрестка с ул.С.Перовской, по ул.С.Перовской до пересечения с ул.А.Невского, ул.А.Невского до поворота на пер.Огородный города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 1782,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на строительство автомобильной дороги от пер.Огородного до ул.С.Перовской г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 1704,236 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на капитальный ремонт моста через р.Круппа г.Боровичи и подходов к нему | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 1146,667 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию автомобильной дороги по пер. Огородному | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 2000,00 | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог по ул.9 Января (от ул.Комму-нарной до ул.А.Кузне-цова); ул.9 Января (тротуары); ул.Л.Толстого (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Л.Толстого (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет | 6122,00 | 68214,60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 323,00 | 689,992 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Ленинградской (от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Ленинградской (тротуары и участки дороги от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Подбельского (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова и от ул.А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Лядова; ул.Окуловская; ул.Коммунарной (от ул.Московской до пл.1 Мая); ул.Кропоткина-пл.Спасская-ул.Революции (от ул.Ленинградской до ул.К.Либкнехта); ул.Ленинградской (от ул.К.Либкнехта до пл.Привокзальной), ул.Тинская; ул.Сельская; ул.Красных Командиров; ул.Чернышевского; ул.Фурманова; ул.Фадеева; ул.Бригадная; ул.Рабочая; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Гравийная; ул.Андреева; ул.Бородинская; ул.Лядова; ул.Московская; ул.Некрасовская; ул.Междуречье; ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 299,30 | 300,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Ремонт переездных мостов | МКУ «ЦРН» | 2018 - 2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 314,23 | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет | - | 11994,39693 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 2200,00 | 632,11744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт участка автомобильной дороги г.Боровичи по ул.Ботанической от ул.Энгельса до ул.Гоголя | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 396,60307 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 20,88193 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | Иные расходы (проверка смет, испытания образцов а/б покрытий, оплата госпошлины) | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 247,73 | 690,381 | 625,94886 | 448,1313 | 304,29535 | 615,57968 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2.7. | Ремонт участка авто-мобильной дороги по ул.Советской (от ул.Шоссейной до примыкания к мосту через р.Быстрица) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 9457,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 95,535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от дома № 23 по ул.Советской до ул.Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 12452,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 125,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт тротуаров по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Дзержинского) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 199,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10 | Выполнение работ по реконструкции авто-мобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 29685,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 299,908 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11. | Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 159,198 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12. | Оказание услуг по строительному контролю за выполне-нием работ по ремон-ту участков автомо-бильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 762,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13. | Исполнение решения суда по ремонту автомобильной дороги по ул.С.Перовской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 1671,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт лестниц на тротуарах по ул.К.Либкнехта, Красноармейская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 73,067 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15. | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог: автомобильная дорога от д.Бобровик до ул.Газа, ул.Пушкинская, ул.Металлистов, ул.9 Января, ул.Окуловская, ул.Ленинградская, ул.Пушкинская и ул.Загородная, ул.Коммунарная, ул.Л.Толстого, ул.Кооперации, ул.Коммунистическая | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 69079,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 697,9 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Декабристов, пл.Труда, ул.А.Кузне-цова (с тротуарами), ул.Вельгийская (от ул.Тинской до ул.Сельской); ремонту тротуаров по ул.А.Кузнецова, ул.Подбельского, проезду Гагарина, ул.9 Января, ул.Советской, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Гончарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи: ул.Транспортная, ул.В.Бианки, ул.Молодой Гвардии, ул.Шоссейная, ул.Пестовская, ул.Устюженская, ул.А.Невского, ул.Тракторная, ул.Р.Люксембург | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 5114,76844 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 269,22656 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.17. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.А.Суворова, ул.Береговая, ул.Связи, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Калинина, ул.Порожская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 |  | областной бюджет | - | - | 7285,23156 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 383,47344 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.18. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.Гоголя (от ул.Физкультуры до ул.Советской), дороги по ул.Сушанская с выездом на ул.С.Перовской, Школьный бульвар | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 |  | областной бюджет | - | - | - | 10016,26291 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 527,17193 | - | - | - | - | - |
| 1.2.20. | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения в г.Боровичи: ул.Ленинградская (от ул.Новоселицкая до ул.А.Кокорина), ул.Вышневолоцкая (от ул.Ленинградской до наб. 60 лет Октября), | МКУ «ЦРН» | 2021 год |  | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 8304,73709 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 437,09207 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.А.Кокорина (от ул.Гончарной до ул.Южная), ул.Свободы (ул.Ленинградской до дома № 10 по ул.Свободы), ул.Рудничная, ул.Свободы (вдоль дома № 10) г.Боровичи Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги от пер.Огородный до ул.С.Перовской по микрорайону Мстинский города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы |  | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 29907,9 | 7226,90 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 302,22 | 79,20346 | - | - | - | - |
| 1.2.22. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2020 год |  | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 3613,32074 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.23. | Ремонт участка дорог по: ул. Л.Павлова, ул.Загородная (от ул.Транзитной до Школьного бульвара) | МКУ «ЦРН» | 2021 год |  | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 21274,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 214,890 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.24. | Выполнение работ по реконструкции набе-режной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боровичи» | 2021-2022 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 19222,3 | 2317,61238 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 194,2832 | 23,47349 | - | - | - | - |
| 1.2.25. | Осуществление строи-тельного контроля по реконструкции набе-режной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боровичи» | 2021 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 415,51488 | - | - | - | - | - |
| 1.2.26. | Установка остановоч-ного павильона по ул.Ленинградская | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 300,00 | 150,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2.27. | Ремонт переездного моста | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 213,89 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.28. | Ремонт участка автомобильных дорог по: от ул.Ржевская в направлении микрорайона Комбикормовый завод (от ул.Юго-Западная до ж/д переезда), ул.С.Перовской (от ул.А.Невского до пер.Безымянный), ул.Пушкинская (от ул.Красноармейская до ул. Некрасовская), | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 99500,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 1010,102 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Металлистов (от ул.А.Кокорина до ул.Ржевская), ул.А.Кузнецова (от ул.Декабристов до ул.Ломоносовская), ул.Окуловская (от стеллы «Трактор» до границы г.Боровичи), транспортная развязка у БТСИиЭ (от ул.Ленинградская до ул.Гончарная), ул.Заводская, ул.Сушанская (от ул.С.Перовской - ул.Мира), мкр. 1 Раздолье (от ул.Советской до д/с № 4), пл.Володарского, ул.Ржевская, ул.Газа, ул. Вишневая (от ул.Заводской до ул.К.Либкнехта), ул.Транзитная в г.Боровичи Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.Новоселицкая (от ул.Гончарная до. | МКУ «ЦРН» |  | 2022 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | - | - | 12213,2405 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | - | - | 642,8025 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Металлистов); ул.В.Бианки (вдоль детского сада); ул.Московская (ул.Коммунарной до ул.Пушкинской) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. | Ремонт участка автомобильных дорог по: Декабристов (от ул.А.Кузнецова до п.Прогресс); ул.Ленинградская (от ул.Желябова до ул.К.Либкнехта); ул.Желябова (от ул.Ленинградской до наб.60 лет Октября). | МКУ «ЦРН» | 2022 год |  | 1.1 | областной бюджет | - |  | - | - | - | 26962,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | - | - | - | 272,37 | - | - | - | - |
| 1.2.31. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» ул. Физкультуры (от ул. Гоголя до пл. Володарского) бульвар Школьный (от дома № 13 до дома № 57) ул.Ф. Энгельса (от ул.Мира до ОГ ФПОУ Боровичкий техникум общественного пита-ния и строительства) | МКУ «ЦРН» | 2023 годы |  | 1.1 | областной бюджет | - |  | - | - | - | - | 9714,35885 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | - | - | - | - | 511,28467 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.32. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» | МКУ «ЦРН» | 2025-2026 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 5868,500 | 5868,500 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | - | 308,8685 | 308,8685 |
| 1.2.33. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи ул. Рабочая (от ул. Ленинградской до ул. Новоселицкой) ул. Молодой Гвардии (от ул. Северной до О. Кошевого) ул. Свободы (от ул. Ленинградской до ул. Гончарной) ул. Комсомольская (от набережной Октябрьской Революции до ул. Коммунарной) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 7710,64115 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 405,82533 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.34 | Ремонт тротуаров | МКУ «ЦРН» | 2022 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 4572,56934 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.35 | Исполнение решения суда по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 734,5464 | - | - | - | - |
| 1.2.36 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Ткачей; ул.А. Суворова (от ул.С. Перовской до церкви); ул.А. Кузнецова (от пл.1 Мая до ул.Подбельского); ул.Окуловской (от железнодорожного переезда до путепровода); ул.Дзержинского (от ул.Боровой до ул.Гоголя); ул.Бригадной; ул.Подбельского до границы земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020655:3 (ориентир: вдоль д.45 до д.47 по ул.Подбельского); | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 35000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 353,54 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Бригадной (с км 0+415,52 по км 0+523,07); пер.Садовому; ул.Сосновой; ул.Бородинской в городском поселении город Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по: ул.Гоголя (от ул.Калинина до проезда Титова); ул.Энтузиастов; ул.Бумажников; пер.Реппо (от ул.Дзержинского до проезда Гагарина); ул.Дзержинского (от ул.Коммунарной до пер.Реппо); пл.Володарского; ул.Майской; ул.Угольщиков; ул.Песочной; ул.Парковой; ул.Боровой (перекресток с ул.Дзержинского); ул.Заводской; участку автомобильной дороги от пересечения с ул.Сушанской вдоль дома 1В/2 до границы | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 43296,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 437,40519 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020404:1; проезду от ул.А. Суворова между домами 10 и 12 к ул.Ткачей между домами 11 и 9 в городском поселении город Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 | Ремонт автомобильн-ой дороги по пер.Мстинский | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 586,365 | - | - | - | - |
| 1.2.39 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Устинской; проезду в мкр.Ланошино-2; пер.Садовому; ул.Сосновой; ул.Бородинской; ул.Московской (от набережной Октя-брьской Революции до д.9); ул.Порожской (от набережной Октябрь-ской Революции до ул.Коммунарной); пер.Московскому; ул.9 Января (от набережной Октябрь-ской Революции до | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 56699,11820 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 572,73373 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площади Екатерининской); пер.Реппо (от ул.9 Января до д.3); пер.Заводскому; ул.Л.Толстого (от набережной Октябрьской Революции до ул. Коммунарной); проезду Гагарина (от набережной Октябрь-ской Революции до ул.Коммунарной); набережной Октябрьской революции (от д.1Б до д.2 по ул. Порожской); ул.К.Либкнехта (от ул. Вишневой до ул. Гончарной); мосту через реку Мсту и подходам к нему; ул.Дружинников (от д.11 до ул.Боровичской); ул.Энтузиастов (от д.17 до д.25); пл. 1 Мая; ул. Парковая (от пл. 1 Мая до д. 25 по ул.Парковой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Ботанической (от ул. Гоголя до ул.Сушанской); | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 85192,7 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 1045,4 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Подбельского (от ул. Коммунарной до ул. Гоголя); ул.Дружинников (от ул. Кооперации до д.11); ул.Международной (от ул. Южной до ул.Революции); ул.Фрунзе (от ул. А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Кооперативной (от ул. С.Перовской до ул. Потерпелицкой); ул.Гончарная (от ул.Ленинградской до ул.К.Либкнехта); ул. Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 | Выполнение работ по ремонту участков тротуаров по: ул.Кузнецова (от ул.9Января до ул.Московской); ул.Гончарной (от ул.Международной до ул.Кропоткина); ул.Гоголя (от ул.Новой до ул.Ф.Энгельса); ул.Международной (от ул.Ленинградской до ул.Революции); | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 7631,4818 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 77,08827 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ул.Революции (от ул.Вышневолоцкой до ул.Валдайской; от ул.Желябова до пл.Спасской); ул.Парковой у д. № 1 (вдоль забора МАОУ СОШ № 11); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 | Замена бортового камня на улично-дорожной сети по проезду Гагарина | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 150,17231 | - | - | - |
| 1.2.43 | Установка бортового камня на улично-дорожной сети по ул.9Января | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 1200,00 | - | - | - |
| 1.2.44 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по наб. Октябрьской Революции (ориентир: от д.1Б до входа в парк 30 лет Октября) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 890,150 | - | - | - |
| 1.2.45 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» ул. Сушанская (от дома №15 до дома №21А) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 4449,45367 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 234,18178 | - | - |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.46 | Ремонт участков тротуара «Дорога к дому» ул.Сушанской (от дома № 15 до дома № 21А) | МКУ «ЦРН» |  | 2024 год |  | 1.1 |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1140,60252 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 60,03172 |  | - | - |
| 1.2.47 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по: ул. Порожской (от ул.Гоголя до ул.А.Кузнецова) | МКУ «ЦРН» |  | 2024 год |  | 1.1 |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3048,64322 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 160,45492 |  | - | - |
| 1.3 | Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Установка 48 остановочных пунктов, включая их демонтаж, на территории г. Боровичи |  | МКУ «ЦРН» |  | 2024 год |  | 1.1 |  | областной бюджет, федеральный |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 28395,225 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2,83952 | - |  | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | МКУ «ЦРН» |  | 2024 |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8966,30059 |  | 5868,500 | 5868,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 471,91058 |  | 308,8685 | 308,8685 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей, в том числе оплата кредиторской задолженности | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 19096,22 | 16841,81463 | 20686,429 | 22299,837 | 22590,64132 | 22204,201 | 24417,72866 | 24412,943 | 24812,153 |
| 2.3. | Содержание (погрузка и транспортировка снега) с улично-дорожной сети г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.2 | областной бюджет | - | - | - | - | 5281,7595 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 277,9875 | - | - | - | - |
| 2.4. | Иные расходы, налог на имущество, судебные расходы, проверка смет | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 62,98 | 126,835 | - | - | 302,27358 | 25,16 | 365,66673 | - | - |
| 2.5. | Ямочный ремонт дорог по г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 500,00 | - | - | - | 1186,365 | 1668,617 | 6558,64 | 4500 | 4500 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | 872,56326 | - | 1200,00 | - | - | - | - |
| 2.6. | Обследование мостов и паспортизация дорог | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 177,676 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование проезжей части и деформационного шва путепровода по ул. Ржевской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 55365,25 | 133976,4 | 114431,37886 | 217164,20938 | 167689,88051 | 110076,41199 | 167009,77891 | 41767,68 | 42166,89 |

______________________________»