УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.11.2023    № 3780

(в редакции

от 28.12.2024 № 4861)

Муниципальная программа                                                                                         города Боровичи «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Боровичи»

Паспорт муниципальной программы

1. Муниципальная программа города Боровичи «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Боровичи» (далее – программа).

2. Ответственный исполнитель программы:

Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Боровичского муниципального района»;

3. Соисполнители программы:

МКУ «Центр по работе с населением».

4.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилого фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |
| 1.2. | Количество жилых помещений, в которых проведены отдельные виды работ, (шт.) | 7 | 4 | 4 |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации программы, является потребность в проведении работ по капитальному ремонту жилых помещений исходя из письменных обращений и результатов межведомственной комиссии.

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы.

6. Объемы и источники финансирования целевой программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет* | федеральный бюджет | местные бюджеты |  | внебюджетные средства | всего |  |
|  |  |  | бюджет района | бюджет города Боровичи |  |  |  |
| 2024 | - | - | - | 5902,58889 | - | - |  |
| 2025 | - | - | - | 2000,0 | - | - |  |
| 2026 | - | - | - | 1000,0 | - | - |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | 8902,58889 |  |  | »; |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной

программы:

мероприятия муниципальной программы являются практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, позволят снизить уровень общего износа основных фондов жилого сектора, повысить качество и надежность оказания жилищно-коммунальных услуг, создать устойчивую основу для участия населения в управлении многоквартирными домами, активизировать приватизацию жилого фонда.

- Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы, приоритеты и цели

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Общая площадь жилого фонда города Боровичи составляет -   1 591,8 тыс. кв.метра.

Доля муниципального жилого фонда составляет 44,1 тыс кв.метра. Состояние инженерных систем, кровель большинства многоквартирных домов требует капитального ремонта.

Причинами возникновения этих проблем являются:

естественное старение домов;

высокая затратность капитальных ремонтов;

нарушение правил эксплуатации объектов;

недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий.

Настоящая муниципальная программа предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа жилого фонда. Муниципальная программа реализуется на основании актов обследования жилого фонда, заключений межведомственной комиссии о необходимости проведения капитального ремонта объектов жилого фонда поселения и позволит:

повысить комфортность условий проживания населения на территории муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

оценка технического состояния общего имущества многоквартирных муниципальных домов и муниципальных жилых помещений;

осуществление информационного обеспечения муниципальной программы:

разъяснение методов и средств рачительного отношения к жилищу;

проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных муниципальных домов и муниципальных жилых помещений;

организация мониторинга выполнения муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы предполагается осуществлять из средств бюджета муниципального района.

Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта жилого фонда поселения в 2024 году, составит 2500,0 тыс.рублей, формируется за счет средств бюджета города Боровичи и будет израсходован на:

выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых домов и квартир.

Риском невыполнения муниципальной программы может стать неполное ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Боровичи.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и

- прочих рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять Администрация и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее сополнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных:

риск ответственного исполнителя (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности её соисполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы её задачам. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

2.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения вне-

3

бюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программ за счет средств бюджетов разных уровней, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управление в рамках её реализации.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных участках района, а также потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для  программы можно оценить как умеренный.

- III. Механизм управления реализацией муниципальной

- программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района, организующий взаимодействие по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Комитет ЖКДХСТ и ООС осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий  муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

4

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация заключает с организациями жилищного, энергетического и строительного комплексов, организациями производственной сферы соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, предусмотренными Администрацией.

Отдел ЖКДХТС и ООС осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы в соответствии Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эф-фективности реализации муниципальных программ», утвержденным Постановлением администрации Боровичского муниципального района 07.12.2016 № 3073.

Мероприятия подпрограммы

«6. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального имущества»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | МКУ «ЦРН» | 2024-2026 годы | 1.2. | бюджет города Боровичи |  | 5902,58889 | 2000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района |  | - | - | - |
| 1.2. | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному ремонту | МКУ «ЦРН»; Администрация Боровичского муниципального района | 2024-2026 | 1.2. | Бюджет города |  | - | - | - |
| Итого: |  | - | - | - |  | - | 5902,58889 | 2000,0 | 1000,0 |

____________________»