УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.12.2022    №3674

(в ред. от 28.03.2023 №899, 20.06.2023 №2043, 12.10.2023 №3369, 07.11.2023 №3658, 09.02.2024 №374, 08.04.2024 №1034, 21.06.2024 №2042, 20.11.2024 №4186, 13.03.2025 №966)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Боровичи «Благоустройство территории города Боровичи»

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее комитет ЖК,ДХ,С,Т и ООС);

2. Соисполнитель муниципальной программы:

МКУ «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | Цель 1. Повышение уровня благоустройства города Боровичи, обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Формирование благоприятной среды для проживания граждан на территории г.Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Уровень несанкционированных навалов мусора на территории города Боровичи к годовому объему 2022 года, % | 90 |  |  | 80 |  |  |  | 70 |
| 1.1.2. | Улучшение комплексного благоустройства территорий города Боровичи к уровню 2022 года, % | 85 |  |  | 90 |  |  |  | 95 |
| 1.1.3. | Доля общей протяжённости улиц, обеспечен-ных ливневой канализацией, к уровню 2022 года, % | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |
| 1.1.4. | Снижение количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию, % | 9,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 11,0 |
| 1.2. | Задача 2. Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание мест захоронения на территории города, шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 1.3. | Задача 3. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Уровень обеспеченности ресурсам (уличное освещение) к уровню 2022 года, % | 95 |  |  |  | 95 | 95 |  |  |
| 1.3.2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. | 4301 |  |  |  | 4351 | 4 406 |  |  |
| 1.3.3 | Увеличение уровня освещенности к уровню 2022 года, % | 2,3 |  |  |  | 2,5 | 3,0 |  |  |
| 1.4. | Задача 4. Реализация приоритетного проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», % |  | 100 |  |  | - |  |  | - |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет, федеральный бюджет | бюджет города Боровичи | бюджет Боровичского муниципального района | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 12439,82866 | 65331,40343 | 46,051 | 77817,28309 |
| 2024 | 28192,75186 | 76799,6 | - | 104992,35186 |
| 2025 | 1000,0 | 76092,70 | - | 77092,70 |
| Всего | 41632,58052 | 218223,70343 | 46,051 | 259902,33495 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

повышение качества и эффективности освещения улиц города Боровичи;

создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Боровичи;

улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для проживания жителей города Боровичи;

обеспечение содержания озелененных территорий города Боровичи;

создание условий, не допускающих снижение уровня благоустройства города Боровичи;

создание экологически безопасной окружающей среды на территории города Боровичи и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий;

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

__________________

3

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства

За последние годы в сфере благоустройства на территории города Боровичи происходят позитивные изменения. Количество объектов благоустройства увеличилось, а именно ежегодно увеличивается объем посадки цветников, количество устанавливаемых урн, парковых скамеек, игровых и спортивных детских площадок, автопавильонов.

Однако, по-прежнему, серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения коммунальных и промышленных отходов, освещение улиц города Боровичи. Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок и коммунальных отходов.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города Боровичи ухудшается, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода и спиливания деревьев. Поэтому необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: обрезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев, а также разбивка новых клумб, приобретение вазонов и посадка цветов.

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и транспорта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих проблем:

старовозрастность существующих зеленых насаждений;

сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон;

самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с обрывами электропроводов;

за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный и нерегулярный уход: в лесопарковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих спила, в том числе на территории кладбищ, лесопарковые зоны захламлены мусором;

посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично-дорожной сети.

В рамках муниципальной программы намечены мероприятия по посеву газонов, посадке деревьев и кустарников, устройство клумб и т.д.

Одним из основных факторов оздоровления экологической обстановки в г. Боровичи является система озелененных территорий, которая выполняет роль зеленых фильтров в очищении городского воздуха от пыли, газа, дыма, выбрасываемых промышленными предприятиями и автотранспортом.

4

Кроме того, с целью поддержания в надлежащем состоянии территорий, занятых зелеными насаждениями, необходимо проводить комплекс работ по своевременному содержанию зеленых насаждений (окашивание газонов, санитарная и декоративная обрезка деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, сбор мусора и т.д.).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по спилу, омоложению зеленых насаждений на территории г.Боровичи. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

В целях улучшения эстетического и архитектурного облика г. Боровичи, а также в целях предотвращения несчастных случаев при наличии дополнительного финансирования производиться демонтаж аварийных объектов, подлежащих сносу, находящихся в муниципальной собственности г. Боровичи.

В настоящее время уличное освещение составляет чуть боле 90% от необходимого.  Для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах г.Боровичи. Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения г.Боровичи и влияет на условия проживания граждан. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа г.Боровичи, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

5

Для организации досуга детей, здорового образа жизни и физического развития детей, их занятности ремонт детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства территории города.

На территории города Боровичи имеются кладбища (в районе д.Хоромы и в районе д.Лука), в течение года систематически требуется: обеспечивать проезд автотранспорта по территории кладбища, производить уборку территории кладбища (ликвидировать несанкционированные навалы мусора, вывоз ТКО из контейнеров, сбор старых каркасов и плит); подготовку мест захоронения, завоз воды в бочки для бытовых нужд, установку новой бочки для воды, опиливание кустарников и старых деревьев, окос травянистой растительности, установка новых контейнеров для ТКО.

Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных средств.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации связана с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является: комплексное решение проблем благоустройства территорий города Боровичи, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Боровичи, повышение качества жизни.

Для достижения основной цели в рамках Программы должна быть решена задача «Повышение уровня и качества благоустройства и санитарного содержания территории города Боровичи», направленная на:

улучшение эстетического облика города, повышение уровня всех элементов благоустройства территорий;

развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослых;

создание условий для развития на территории города Боровичи массовой физической культуры и спорта;

вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному краю;

обеспечение сохранности и обслуживания объектов благоустройства;

6

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Боровичи.

Поскольку мероприятия муниципальной программы носят постоянный непрерывный характер, а финансирование их зависит от возможностей бюджета города Боровичи, то в пределах срока действия муниципальной программы возможны незначительные изменения.

Для реализации поставленной цели и решения задачи муниципальной программы, достижения планируемого значения показателя предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

содержание зеленых насаждений;

посадка и уход за цветниками;

содержание сетей наружного освещения;

содержание кладбищ;

благоустройство мест отдыха;

дезинсекционные (противоклещевые) работы, обработка территорий от комаров;

установка и ремонт скамеек;

установка и ремонт урн для мусора;

установка вазонов и цветников;

установка детских игровых комплексов, спортивных площадок;

санитарная очистка территорий города, вывоз навалов мусора;

содержание и ремонт ливневой канализации;

предотвращение распространения борщевика;

окос травянистой растительности;

ремонт подвесных мостов.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание более комфортных, санитарно-гигиенических и эстетических условий для проживания населения,  улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, сократит количество аварийных деревьев, позволит очистить территорию города Боровичи от мусора, установить малые архитектурные формы, тем самым повысить уровень благоустройства жизни населения, будут созданы благоприятные условия для проведения культурного досуга и занятий спортом населения.

Ожидаемые конечные показатели муниципальной программы связаны с обеспечением надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, экологической безопасностью, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории города Боровичи.

7

- III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

МКУ «Центр по работе с населением» организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за её результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целью и показателем прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района.

В ходе реализации муниципальной программы комитет ЖК,ДХ,С,Т и ООС совместно с МКУ «ЦРН»:

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы.

8

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нитель | Срок реа-лиза-ции | Целевой показатель (номер це-левого по-казателя из паспорта муници-пальной про-граммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Формирование благоприятной среды для проживания граждан на территории г.Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Санитарная очистка: вывоз несанкцио-нированных навалов мусора, в том числе из городских контейнеров | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 2700,00 | 3202,00 | 2855,00 |
| 1.1.2. | Установка и ремонт урн для мусора | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 50,00 |
| 1.1.3. | Ремонт лестничного марша | МКУ «ЦРН» | 2023-2024 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 200,00 | - | 1550,00 |
| 1.1.4. | Ремонт детских площадок | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 250,00 | - | 233,78 |
| 1.1.5. | Ремонт скульптуры В.И.Ленина | МКУ «ЦРН» | 2023 | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 150,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | Ручная уличная уборка от случайного мусо-ра и благоустройство территорий города Боровичи с привлечением несовершенно-летних граждан, направленных отделом занятости населения города Боровичи ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1328,20 | 1718,50 | 2066,30 |
| 1.1.7. | Дезинсекция и дезинфекция (сквер «имени Кирова», парк «30-летия Октября», кладби-ще в д.Лука, оз.Крюково) (кв.метры) | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 45,60 | 43,60 | 64,50 |
| 1.1.8. | Установка и ТО видеонаблюдения на об-щественных территориях г.Боровичи, Wi-Fi | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 477,6 | 549,30 | 644,40 |
| 1.1.9. | Содержание фонтанного комплекса | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 689,00 | 1016,00 | 2089,00 |
| 1.1.10. | Оплата газа и транспортировка к мемориалу | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2 | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Предотвращение распространения борщеви-ка Сосновского | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 303,20 | 216,39546 | 317,10 |
|  |  |  |  |  | бюджет Борови-чского муници-пального района | 46,051 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 242,06 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.12. | Демонтаж объектов, подлежащих сносу | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2 | - | - | - | - |
| 1.1.13. | Оказание услуг по сбору отработанных ламп и автомобильных шин от населения | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 4,50 | 30,00 | 100,0 |
| 1.1.14. | Подготовка к праздничным мероприятия | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 304,5 | 332,00 | 406,00 |
| 1.1.15. | Новогоднее оформление, монтаж и украшение новогодних елок | МКУ «ЦРН» | 2023-2024 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1214,1 | 945,00 | 900,00 |
| 1.1.16. | Содержание ливневой канализации | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.3 | бюджет города Боровичи | 2815,40 | 1980,00 | 2225,00 |
| 1.1.17. | Природоохранные мероприятия по ливневым стокам | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы |  | бюджет города Боровичи | 410,8 | 450,20 | 470,10 |
| 1.1.18. | Ремонт ливневой канализации на участках: перекрёсток ул.Физкультуры – ул.Совхоз-ная; ул.Физкультуры в районе д.92; ул.К.Либкнехту выезд на ул.Металлистов; Школьный бульвар в районе д.16; мкр.Сосновка от пекарни «Звезда» до выпуска через ул.Окуловская (прибл. 213 м; 8 колодцев); ул.Зои Космодемьянской – пер.Садовый и на ул.Майская; мкр.Раздолье в районе д.5; ул.А.Кокорина в районе д.88; ул.Устинская в районе д.14; ул.Торфяная в районе д.8; | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.3 | бюджет города Боровичи | - | 2486,00 | - |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздолье 5, ул.Энтузиастов, д.1А; ул.Металлистов в районе д.3; ул.А.Невского в районе д.75; ул.Ломоносовская – ул.Пушкинская; ул.Подбельского – ул.Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Валка деревьев, в том числе уборка порубочных остатков | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.4 | бюджет города Боровичи | 2097,20 | 1876,00 | 1890,00 |
| 1.1.20. | Ручная уборка | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 600,0 | - | - |
| 1.1.21. | Иные расходы (налоги, плата за негативное воздействие на окружающую среду) | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы |  | бюджет города Боровичи | 103,80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.22. | Архитектурное освещение на объекте капи-тального ремонта моста Белелюбского в го-роде Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | областной бюджет | 9658,96066 | - | - |
| 1.1.23. | Ремонт подвесного пешеходного моста через р.Мста (пер.Новоселицкий) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 715,30 | 249,81 | - |
| 1.1.24. | Разборка деревянного настила на подвесном мосту через реку Мста, для предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью граждан при паводке | МКУ «ЦРН» | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 24,6 |
| 1.1.25. | Восстановление деревянного настила подвесного моста через реку Мста после завершения паводка | МКУ «ЦРН» | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 202,82 |
| 1.1.26. | Изготовление и установка пяти информационных стендов в Сквере имени Кирова в городе Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 220,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.27. | Создание и (или) содержание мест (площа-док) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 595,20343 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1388,808 | - | - |
| 1.1.28. | Поставка песко-соляной смеси | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 597,8 | 158,6 | - |
| 1.1.29. | Выполнение работ по ремонту клумбы, рас-положенной в районе д.32 по ул.Ленинградс-кая (замена бортового камня, замена грунта и устранение просадки) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 209,10 | - |
| 1.1.30. | Выполнение работ по замене бортового камня клумбы, расположенной на ул.Моло-дой Гвардии в мкр.Полыновка г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 240,00 | - |
| 1.1.31. | Выполнение работ по ремонту моста, распо-ложенного в районе ул.Колхозная, и подхо-дов к мосту | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 798,00 | - |
| 1.1.32. | Выполнение работ по ремонту памятника воинам – автомобилистам, расположенного на ул.Советская г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 268,65 | - |
| 1.1.33. | Выполнение работ по ремонту технического памятника «Трактор», расположенного на ул.Окуловская г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 175,50 | - |
| 1.1.34. | Обеспечение двухмерных штриховых кодов (QR – код) на благоустроенных общественных территориях г.Боровичи) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 3,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.35. | Устройство площадки и установка МАФ «Детям войны» | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 1034,00 | 370,00 |
| 1.1.36. | Установка узла учета сточных вод | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 658,68 | 2226,0 |
| 1.1.37. | Благоустройство территории в мкр.Мстинский | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 938,30 | - |
| 1.1.38. | Установка декоративных фигур | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 1316,00 | - |
| 1.2. | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Озеленение (посадка цветов и уход за ними) | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 3900,0 | 3900,0 | 4800,0 |
| 1.3. | Реализация практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС)» | Адми-нистра-ция Бо-рови-чского муни-ципаль-ного района; МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 191,7 | 428,00 | 492,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 150,00 | 800,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1. | Благоустройство детской площадки около д.27 и д.29 по ул.В.Бианки – установка сетки малой «Пирамида», ТОС «Западный» | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 191,70 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 150,00 |  |  |
| 1.3.1.2. | Зона отдыха «Серебряный возраст»-создание зоны отдыха для жителей серебряного возраста между домами № 3 и № 29 по ул.В.Бианки, ТОС «Сосновка» (установка МАФов) | Адми-нистра-ция му-ници-паль-ного района | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 82,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |
| 1.3.1.3. | «Непоседы» - установка дополнительного оборудования на детской площадке на территории д. № 15 по ул.Сушанская, ТОС «Дружный двор» |  | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 82,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |
| 1.3.1.4. | «Лёвушки»-установка дополнительного оборудования на детской площадке между домами № 33 и № 39 по улице Чкалова, ТОС «Лёвушка» | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 182,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |
| 1.3.1.5. | «Посиделкино»-благоустройство территории у д. № 45 по ул.Южная, ТОС «Южный» | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 82,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.6. | «Безопасное детство» – установка ограждения зоны общего пользования придомовой территории ТОС «Добрый дворик» г.Боровичи | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
| 1.3.1.7. | Дооборудование детской спортивной площадки по ул.Чкалова ТОС «Левушка» г.Боровичи | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
| 1.3.1.8. | «Пусть звучит детский смех» - модернизация детской площадки ТОС «У озера» г.Боровичи | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
| 1.3.1.9. | «Уютный уголок» – благоустройство придомовой территории ТОС «Сосновка» г.Боровичи (установка МАФов, озеленение) | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.10. | «Здоровейка» - модернизация детской пло-щадки ТОС «Дружный двор» г.Боровичи - 2 этап | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
| 1.3.1.11. | «Посиделкино» - благоустройство придо-мовой территории ТОС Южный г.Боровичи (установка МАФов, озеленение) – 2 этап | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание городского кладбища в д.Лука, д.Хоромы | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.2.1 | бюджет города Боровичи | 527,50 | 527,50 | 527,50 |
| 3. | Задача 3. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наружное электроосвещение | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.3.1 | бюджет города Боровичи | 36810,00 | 41290,30 | 42345,20 |
| 3.2. | Содержание объектов уличного освещения | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.3.2, 1.3.3 | бюджет города Боровичи | 7300,00 | 8632,92527 | 7503,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Задача 4. Реализация практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Софинансирование мероприятий, направ-ленных на реализацию практики инициатив-ного бюджетирования «Народный бюджет» | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.4.1 | областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5. | Задача 5. Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Новгородской области (построены, модернизированы и отремонтированы объекты капитального строительства коммунальной инфраструктуры и реализованы проекты по благоустройству общественных территорий, включая парки и скверы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устройство линий освещения по ул.Советская г.Боровичи |  | 2024 год | 1.3.3 | бюджет города Боровичи | - | 0,10354 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет, федераль-ный бюджет | - | 1035,37411 | - |
| 5.2. | Устройство линий освещения по ул.Окуловская г.Боровичи |  | 2024 год | 1.3.3 | бюджет города Боровичи | - | 0,17119 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет, федераль-ный бюджет | - | 1711,91365 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Установка детских спортивно-игровых площадок на общественных территориях |  | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 2,36454 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет, федераль-ный бюджет | - | 23645,4641 | - |
| 6. | Задача 6. Реализация муниципального проекта инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка дополнительного оборудования на детской спортивной площадке в мкр.Ланошино | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.2.1 | Бюджет города Боровичи | - | 103,00 | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 77817,28309 | 104992,35186 | 77092,70000 |

_____________________________».