Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 20.10.2015 № 2147

(с изменениями от 18.03.2019 № 732;

от 15.01.2020 № 64;

от 09.02.2021 № 273;

от 07.02.2022 № 276;

от 30.12.2022 № 3939;

от 29.12.2023 № 4414;

от 25.12.2024 № 4766.)

Муниципальная программа Боровичского муниципального района

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории Боровичского муниципального района»

(далее муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Боровичского муниципального района (далее Администрация);

2. Соисполнители муниципальной программы:

муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»);

МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района» (далее МКУ «Служба заказчика»);

организации строительного комплекса (по согласованию);

организации производственной сферы (по согласованию);

организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищного хозяйства (по согласованию).

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилого фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля муниципального имущества, требующего капитального ремонта, % | 30 | 25 | 20 |  | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 1.1.2. | Снижение темпов роста физического износа муниципального имущества, % | 1,0 | 2,0 | 2,5 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| 1.1.3. | Надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения в муниципальном жилом фонде, % | 90 | 95 | 96 |  | 98 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.1.4. | Количество жилых помещений, в которых проведены отдельные виды работ, (шт.) | - | - | - |  | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы, являются данные, полученные при обследовании жилого фонда.

4. Сроки реализации муниципальной программы:

2016-2025 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной

программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | - | - | 600,0 | - | 600,0 |
| 2017 | - | - | 1127,791 | - | 1127,791 |
| 2018 | - | - | 866,863 | - | 866,863 |
| 2019 | - | - | 743,00 | - | 743,00 |
| 2020 | - | - | 253,427 | - | 253,427 |
| 2021 | - | - | 250,0 | - | 250,0 |
| 2022 | - | - | 854, 64314 | - | 854,64314 |
| 2023 | - | - | 3321,48891 | - | 3321,48891 |
| 2024 | - | - | 1917,98460 | - | 1917,98460 |
| 2025 | - | - | 1000,0 | - | 1000,0 |
| ВСЕГО | - | - | 10935,19765 | - | 10935,19765 |

- 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной

- программы:

мероприятия муниципальной программы являются практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, позволят снизить уровень общего износа основных фондов жилого сектора, повысить  качество и надежность оказания жилищно-коммунальных услуг, создать устойчивую основы для участия населения в управлении  многоквартирными домами, активизировать приватизацию жилого фонда.

__________________

I. Общая характеристика текущего состояния жилищно-

- коммунальной сферы, приоритеты и цели

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Общая площадь жилого фонда муниципального района составляет-   175 423,64 кв.метра.

Доля муниципального жилого фонда составляет 42788,21 кв.метра. Состояние инженерных систем, кровель большинства многоквар-тирных домов требует капитального ремонта.

Причинами возникновения этих проблем являются:

естественное старение домов;

высокая затратность капитальных ремонтов;

нарушение правил эксплуатации объектов;

недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий.

Настоящая муниципальная программа предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа жилого фонда. Муниципальная программа реализуется на основании актов обследования жилого фонда, заключений межведомственной комиссии о необходимости проведения капитального ремонта объектов жилого фонда поселения и позволит:

повысить комфортность условий проживания населения на территории муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональ-ных затрат;

повысить эффективность, устойчивость и надежность функциониро-вания жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

оценка технического состояния общего имущества многоквартирных муниципальных домов и муниципальных жилых помещений;

осуществление информационного обеспечения муниципальной про-граммы:

разъяснение методов и средств рачительного отношения к жилищу;

проведение капитального ремонта общего имущества многоквартир-ных муниципальных домов и муниципальных жилых помещений;

организация мониторинга выполнения муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы предполагается осущест-влять из средств бюджета муниципального района.

Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта жилого фонда поселения в 2016 году, составит 600,00 тыс.рублей, формируется за счет средств бюджета муниципального района и будет израсходован на:

2

выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых  домов и квартир;

софинансирование муниципальной доли при проведении капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов, собственники которых приняли решение о проведении такого ремонта и размере платы за капитальный ремонт.

Риском невыполнения муниципальной программы может стать непол-ное ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и

- прочих рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять Администрация и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее сополнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных:

риск ответственного исполнителя (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности её сополнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организа-ционной инфраструктуры реализации муниципальной программы её задачам. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных администра-тивных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

2.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения вне-

3

бюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программ за счет средств бюджетов разных уровней, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управление в рамках её реализации.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных участках района, а также потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для  программы можно оценить как умеренный.

- III. Механизм управления реализацией муниципальной

- программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района, организующий взаимодействие по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Отдел ЖКДХТС и Б осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий  муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

4

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприя-тий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реали-зации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной програм-мы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация заключает с организациями жилищного, энергетического и строительного комплексов, организациями производственной сферы соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, предусмотренными Администрацией.

Отдел ЖКДХТС и Б осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей формируются до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств

______________

5

IV. Мероприятия  муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источ-ник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Задача 1. Проведение работ по капитальному ремонту муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда и конструктивных элементов многоквартирных домов | МКУ «Служба заказчика» | 2016-2025 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. | бюджет муниципального района | 600,0 | 1127,791 | 866,863 | 743,0 | 253,427 | 250,0 | 854,64314 | 3321,48891 | 1917,98460 | 1000,0 |
| 1.2. | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному ремонту | МКУ «Служба заказчика» | 2016-2025 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | - | - | - | - | 600,00 | 1127,791 | 866,863 | 743,0 | 253,427 | 250,0 | 854,64314 | 3321,48891 | 1917,98460 | 1000,0 |

___________________